# Proyecto Integrador — Sistema Integral de Gestión Comercial

Documento en elaboración. Se desarrolla sección por sección siguiendo la Plantilla orientativa de entrega del proyecto integrador de la cátedra (12 secciones). Al finalizar se exportará a Word/PDF para la entrega.

## 1. Carátula

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Rafael

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Sistemas de Gestión

### Implementación de un Sistema Integral de Gestión Comercial y Tablero de Control para una PyME comercial

Proyecto Integrador

Integrantes:

Apellido y nombre

Lepez, Joaquín

Geyer, Juan José

Lopez, Juan

Sorato, Emiliano

Docente: Juan Gijón

Año: 2026

## 2. Índice

- Carátula

- Índice

- Introducción

- Presentación del problema u oportunidad

- Descripción general del proyecto

- Análisis del contexto

- Análisis técnico y organizacional

- Análisis económico y financiero

- Evaluación del proyecto

- Conclusiones

- Bibliografía

- Anexos

El índice definitivo, con la numeración de páginas, se ajustará al pasar el documento a su formato final.

## 3. Introducción

El presente trabajo constituye el Proyecto Integrador de la cátedra Sistemas de Gestión, correspondiente al quinto año de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Rafael. Su finalidad es aplicar, sobre un caso concreto, los contenidos vistos durante la cursada en torno a la formulación y evaluación de proyectos de inversión vinculados a las tecnologías de la información.

El proyecto se enmarca en la formulación y evaluación de un proyecto de inversión tecnológica para una pequeña y mediana empresa (PyME) del sector comercial. A partir del caso provisto por la cátedra, se analiza la incorporación de un Sistema Integral de Gestión Comercial y Tablero de Control que reemplace la operatoria manual basada en planillas de cálculo y registros dispersos con la que la empresa administra actualmente sus ventas, su stock, sus clientes y sus reportes.

El objetivo del trabajo es recorrer las etapas habituales de un proyecto de inversión: identificar el problema u oportunidad que le da origen, describir la propuesta, definir su alcance, analizar sus requerimientos técnicos y organizacionales y evaluar su conveniencia económica y financiera. Para esto se construye el flujo de fondos del proyecto, se calculan el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), se hace un análisis de sensibilidad y se evalúa una alternativa de financiamiento, todo lo cual conduce a una recomendación final.

El trabajo no se limita a presentar números, sino que apunta a mostrar el razonamiento técnico, organizacional y financiero detrás de la decisión de invertir, integrando los contenidos vistos durante la cursada.

## 4. Presentación del problema u oportunidad

### 4.1 Contexto en el que surge la situación

La organización sobre la que se desarrolla el proyecto es una pequeña y mediana empresa (PyME) del sector comercial, dedicada a la comercialización de productos a través de dos sucursales y de un canal de venta no presencial mediante WhatsApp y correo electrónico. Su operatoria diaria —la gestión de pedidos, del stock, de los clientes y de los reportes— se sostiene con planillas de cálculo y registros manuales, sin un sistema de información que integre esas tareas.

Este esquema resultó suficiente en las etapas iniciales de la empresa, pero a medida que aumenta el volumen de operaciones las herramientas manuales se vuelven difíciles de mantener: la información queda dispersa, desactualizada y sujeta a errores. La dirección advierte esta limitación y evalúa la incorporación de un sistema integral de gestión comercial como respuesta.

### 4.2 Problema detectado

El problema central es que la gestión comercial de la empresa depende de procesos manuales y de información no integrada, lo que genera errores, ineficiencia y falta de visibilidad. Las dificultades concretas relevadas pueden agruparse en cuatro ejes:

| Eje | Dificultades identificadas |
| --- | --- |
| Información dispersa y sin trazabilidad | Falta de trazabilidad de ventas y clientes; ausencia de una base centralizada de clientes. |
| Errores operativos | Diferencias frecuentes entre el stock real y el registrado; errores en la carga de pedidos y en la facturación. |
| Ineficiencia operativa | Demoras en la atención de pedidos; fuerte dependencia de tareas manuales repetitivas. |
| Falta de información para decidir | Dificultad para conocer los márgenes por producto; escasa información para la toma de decisiones de la gerencia. |

Estas dificultades no son independientes entre sí: la falta de integración de la información es la causa de fondo de la que se derivan, en mayor o menor medida, las demás.

### 4.3 Por qué resulta relevante abordar la situación

Abordar esta situación es relevante porque sus consecuencias impactan directamente sobre la rentabilidad y la competitividad de la empresa:

- Los descuadres de stock y la dificultad para conocer los márgenes por producto generan pérdidas económicas y decisiones de compra y de precios poco fundamentadas.

- Las demoras y los errores en pedidos y facturación afectan la calidad del servicio, provocan reclamos y pueden derivar en la pérdida de clientes.

- La dependencia de tareas manuales consume tiempo del personal en actividades de bajo valor agregado, que podría destinarse a la atención y a la venta.

- La falta de información oportuna limita la capacidad de la dirección para tomar decisiones a tiempo.

Además, se trata de un problema creciente: cuanto mayor sea el volumen de operaciones, mayores serán los errores y las pérdidas asociadas al esquema manual. El hecho de que la propia dirección ya esté evaluando una solución muestra que existe conciencia del problema y voluntad de invertir para resolverlo.

### 4.4 Necesidad u oportunidad que busca atender el proyecto

A partir de lo anterior, el proyecto busca atender la necesidad de centralizar, integrar y ordenar la gestión comercial de la empresa mediante un sistema único. Más que la corrección de fallas aisladas, se plantea como una oportunidad de mejora orientada a:

- contar con información única, confiable y actualizada sobre ventas, stock y clientes;

- reducir los errores de carga, facturación y control de inventario;

- automatizar las tareas manuales repetitivas y agilizar la atención de pedidos;

- brindar a la gerencia un tablero de control con indicadores que sustente la toma de decisiones;

- sentar una base ordenada para el crecimiento futuro de la empresa.

En resumen, el proyecto que se origina a partir de esta situación no es sólo tecnológico: apunta a mejorar la eficiencia, el control y la capacidad de gestión del negocio.

## 5. Descripción general del proyecto

### 5.1 Nombre del proyecto

El proyecto se denomina Implementación de un Sistema Integral de Gestión Comercial y Tablero de Control. A lo largo del documento, el sistema se referencia de forma abreviada como SIGC (Sistema Integral de Gestión Comercial).

### 5.2 Descripción general de la propuesta

El proyecto consiste en implementar un sistema integral de gestión comercial que reemplace las planillas de cálculo y los registros manuales por una única herramienta informática, utilizada en las dos sucursales de la empresa.

El sistema integra, en un mismo entorno, los siguientes componentes:

- Sistema de gestión comercial, que registra y administra las ventas de ambas sucursales, incluidas las que llegan por WhatsApp y correo electrónico.

- Módulo de stock e inventario, que mantiene actualizado el stock en tiempo real, apoyado en lectores de código de barras.

- Base centralizada de clientes, que reúne en un único repositorio la información hoy dispersa.

- Carga digital de pedidos, que ordena y estandariza el ingreso de pedidos y su posterior facturación.

- Reportes comerciales y un tablero de control con indicadores para la gerencia.

La implementación incluye, además, la migración inicial de los datos que hoy están en las planillas y la capacitación de los usuarios, para asegurar la puesta en marcha y la adopción del sistema.

### 5.3 Objetivo principal

Dotar a la empresa de un sistema integral de gestión comercial que centralice y automatice la administración de las ventas, el stock y los clientes, reduciendo los errores y los tiempos de proceso, y que le dé a la dirección información oportuna y confiable para la toma de decisiones.

### 5.4 Objetivos específicos

- Centralizar en un único sistema la información de ventas, stock y clientes que hoy está dispersa en planillas y registros manuales.

- Mantener el stock actualizado en tiempo real, incorporando la lectura de código de barras para reducir las diferencias entre el stock real y el registrado.

- Digitalizar la carga de pedidos y la facturación para disminuir los errores y las demoras en la atención.

- Armar una base centralizada de clientes que permita la trazabilidad de las ventas.

- Generar reportes comerciales y un tablero de control con indicadores que ayuden a la gerencia a tomar decisiones.

- Reducir la dependencia de tareas manuales repetitivas, liberando tiempo del personal para tareas de mayor valor.

- Asegurar la adopción del sistema mediante la migración de los datos existentes y la capacitación de los usuarios.

### 5.5 Alcance del proyecto

El proyecto abarca la implementación completa del sistema en las dos sucursales actuales de la empresa.

Queda dentro del alcance:

- Los módulos de ventas, stock e inventario, clientes, carga digital de pedidos, reportes comerciales y tablero de control.

- La configuración del sistema y las integraciones necesarias para su puesta en marcha.

- El equipamiento y los lectores de código de barras para las dos sucursales.

- La migración inicial de los datos existentes en las planillas de cálculo.

- La capacitación inicial de los usuarios.

Queda fuera del alcance, en esta etapa:

- El desarrollo de una tienda online o canal de venta de comercio electrónico propio.

- La integración automática con los canales de mensajería (WhatsApp y correo electrónico); los pedidos recibidos por esos medios se cargan en el sistema.

- Módulos de contabilidad, liquidación de sueldos o gestión de recursos humanos.

- La apertura de nuevas sucursales; el sistema queda preparado para escalar, pero el proyecto se limita a los dos puntos de venta existentes.

### 5.6 Destinatarios, usuarios y beneficiarios

| Tipo | Quiénes | Vínculo con el sistema |
| --- | --- | --- |
| Usuarios directos | Personal de ventas y atención de las dos sucursales | Registran ventas y cargan pedidos. |
| Usuarios directos | Personal administrativo | Gestiona stock, facturación y reportes. |
| Usuarios directos | Gerencia / dirección | Consulta el tablero de control y los reportes para decidir. |
| Beneficiario principal | La empresa en su conjunto | Mejora la eficiencia, el control y la capacidad de gestión. |
| Beneficiarios indirectos | Los clientes | Reciben una atención más rápida y con menos errores. |

La descripción anterior es coherente con el problema planteado en la Sección 4: cada componente del SIGC responde a una de las dificultades relevadas en la operatoria manual de la empresa.

## 6. Análisis del contexto

### 6.1 Contexto organizacional

La empresa es una PyME del sector comercial que opera con dos sucursales y vende tanto de forma presencial como a través de WhatsApp y correo electrónico. Es una organización de estructura reducida, en la que pueden distinguirse tres grupos de trabajo: el personal de ventas y atención de cada sucursal, el personal administrativo —encargado de la facturación, el control de stock y los reportes— y la dirección o gerencia, que concentra la toma de decisiones.

La gestión se apoya hoy en planillas de cálculo y registros manuales, una forma de trabajo a la que el personal está habituado. La incorporación del SIGC supone, por lo tanto, un cambio en la manera de trabajar, lo que vuelve importante el acompañamiento y la capacitación. Un elemento favorable del contexto organizacional es que la propia dirección es la que impulsa el proyecto: existe un patrocinador interno interesado en que la iniciativa se concrete.

### 6.2 Entorno del proyecto

El proyecto se desarrolla dentro de la empresa y no depende de manera directa de factores externos como regulaciones o trámites especiales. De todos modos, algunos elementos del entorno resultan relevantes:

- Entorno tecnológico: las herramientas necesarias para el proyecto —sistemas de gestión comercial, servicios de hosting, lectores de código de barras— son tecnologías maduras, disponibles en el mercado y de costo accesible para una PyME. Esto hace que la propuesta sea técnicamente realizable sin necesidad de desarrollos complejos a medida.

- Entorno de mercado: en el comercio, los clientes valoran la rapidez y la precisión en la atención, y la competencia tiende a incorporar herramientas digitales de gestión. Ordenar la operatoria interna ayuda a la empresa a sostener su competitividad.

### 6.3 Situación actual

Actualmente la empresa gestiona sus operaciones sin un sistema de información integrado. Cada proceso se maneja por separado, como se resume a continuación:

| Proceso | Cómo se gestiona hoy |
| --- | --- |
| Ventas | Se registran en planillas de cálculo, de forma separada en cada sucursal. |
| Pedidos | Los pedidos que llegan por WhatsApp y correo electrónico se cargan a mano. |
| Stock | Se controla manualmente, lo que produce diferencias entre el stock real y el registrado. |
| Clientes | La información está dispersa en distintos registros, sin una base única. |
| Facturación | Se realiza manualmente, con riesgo de errores de carga. |
| Reportes | Se arman a mano a partir de las planillas, con demora y poca confiabilidad. |

Esta situación es la que da origen al proyecto y explica por qué la información de la empresa resulta dispersa, poco confiable y difícil de aprovechar para tomar decisiones.

### 6.4 Actores involucrados

En el desarrollo del proyecto intervienen distintos actores, con diferente grado de interés e influencia sobre su resultado:

| Actor | Rol en el proyecto | Interés | Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirección / gerencia | Patrocina el proyecto, decide y financia la inversión. | Alto | Alta |
| Personal administrativo | Usuario directo: stock, facturación y reportes. | Alto | Media |
| Personal de ventas y atención | Usuario directo: registro de ventas y carga de pedidos. | Medio | Media |
| Proveedor / implementador del sistema | Provee, configura, migra los datos y capacita. | Medio | Alta |
| Clientes de la empresa | Beneficiarios indirectos de una atención más ágil. | Bajo | Baja |

Los actores más críticos son la dirección y el personal administrativo. La dirección, porque sin su apoyo y financiamiento el proyecto no se realiza; el personal administrativo, porque es quien más usa el sistema en el día a día y de su adopción depende buena parte del éxito. El proveedor del sistema también tiene una influencia importante, ya que de su trabajo dependen la correcta implementación y la capacitación.

### 6.5 Condiciones relevantes para el desarrollo de la propuesta

Para que el proyecto pueda llevarse adelante con éxito, hay que tener en cuenta algunas condiciones:

- El compromiso sostenido de la dirección, tanto en el financiamiento como en el acompañamiento del cambio.

- La disponibilidad del presupuesto necesario para afrontar la inversión inicial y los costos operativos del sistema.

- La capacitación del personal y el acompañamiento durante la transición, para reducir la resistencia al cambio.

- La calidad de los datos actuales de las planillas, ya que de ella depende que la migración inicial sea confiable.

- Una infraestructura mínima de equipamiento y conectividad en las dos sucursales.

- El mantenimiento de la operación durante la implementación, para no interrumpir la atención a los clientes.

En su mayoría, estas condiciones se presentan de manera favorable —en particular el respaldo de la dirección—, lo que sustenta la viabilidad y la pertinencia de avanzar con la propuesta.

## 7. Análisis técnico y organizacional

### 7.1 Procesos involucrados

Los procesos comerciales que cambian con la incorporación del SIGC son los mismos que se describieron en la situación actual. La diferencia es que pasan a operar de manera integrada y digital:

| Proceso | Hoy | Con el SIGC |
| --- | --- | --- |
| Ventas | Se registran en planillas separadas por sucursal. | Se registran en el sistema, en una única base compartida por ambas sucursales. |
| Pedidos | Se cargan a mano a partir de los mensajes de WhatsApp y de correo. | Se cargan al sistema desde un formulario único y quedan vinculados al cliente. |
| Stock | Se controla manualmente, con diferencias frecuentes entre lo real y lo registrado. | El sistema actualiza el stock en tiempo real con cada venta y se apoya en lectores de código de barras. |
| Clientes | Información dispersa en distintos registros. | Base centralizada con datos, historial y contacto de cada cliente. |
| Facturación | Se realiza manualmente, con riesgo de errores de tipeo. | Se emite desde el sistema a partir del pedido cargado. |
| Reportes | Se arman a mano a partir de las planillas. | Se generan automáticamente y se acompañan de un tablero de control para la gerencia. |

### 7.2 Tecnología y recursos requeridos

Para llevar adelante el proyecto se necesitan:

- Un sistema de gestión comercial, contratado bajo modalidad de licencia y soporte, que incluya los módulos de ventas, stock e inventario, clientes, carga de pedidos, reportes y tablero de control.

- Un servicio de hosting en la nube donde correr el sistema, de modo que pueda accederse desde ambas sucursales y desde la administración.

- Lectores de código de barras y equipamiento asociado para las dos sucursales.

- El acompañamiento del proveedor del sistema para la configuración, las integraciones, la migración inicial de datos y la capacitación.

- Recursos humanos internos: un referente del proyecto del lado de la empresa y el personal de cada área dispuesto a participar de la capacitación.

- Presupuesto para afrontar la inversión inicial y los costos operativos anuales; el detalle de los montos se desarrolla en la Sección 8.

### 7.3 Infraestructura

La infraestructura necesaria es la habitual de una PyME comercial que se mueve hacia herramientas digitales:

- En cada sucursal: estaciones de trabajo (PC o terminal) para registrar ventas y cargar pedidos, lectores de código de barras para el control de stock y conexión a internet estable.

- En la oficina administrativa y para la dirección: equipos desde los cuales administrar el sistema, gestionar la facturación y consultar el tablero de control.

- En el backend: hosting del sistema en la nube, provisto por el mismo proveedor o por un servicio asociado, de modo que la empresa no necesite mantener un servidor propio.

### 7.4 Roles y áreas participantes

El proyecto involucra a distintos roles, tanto durante la implementación como en la operación posterior:

| Etapa | Rol | Función |
| --- | --- | --- |
| Implementación | Dirección | Patrocina, decide y aprueba el avance. |
| Implementación | Referente interno del proyecto | Coordina con el proveedor, valida los procesos y centraliza las consultas del equipo. |
| Implementación | Proveedor / implementador | Provee el sistema, lo configura, realiza las integraciones, migra los datos y capacita. |
| Implementación | Personal de las sucursales y de administración | Participa del relevamiento y de las capacitaciones. |
| Operación | Personal de ventas y atención | Usa el sistema para registrar ventas y cargar pedidos. |
| Operación | Personal administrativo | Gestiona stock, facturación, clientes y reportes desde el sistema. |
| Operación | Dirección | Consulta el tablero de control y los reportes para tomar decisiones. |
| Operación | Proveedor | Brinda soporte y mantenimiento a través del contrato anual. |

### 7.5 Cambios organizacionales esperados

La incorporación del SIGC supone varios cambios en la forma de trabajo de la empresa:

- Se pasa de varias planillas separadas a una única fuente de información, lo que exige disciplina en el registro y mayor coordinación entre las dos sucursales.

- Aparece la necesidad de un referente interno del sistema, que oficie de administrador funcional y de nexo con el proveedor.

- Los procesos quedan más estandarizados y dejan trazabilidad, lo que cambia la manera de controlar el negocio.

- Es esperable un período de adaptación al inicio, en el que el personal aprende a operar la nueva herramienta y la empresa ajusta sus rutinas.

Acompañar estos cambios con capacitación y con un seguimiento cercano por parte de la dirección es una condición clave para que la mejora se sostenga en el tiempo.

### 7.6 Condiciones y etapas de implementación

Para que la implementación sea ordenada, se propone seguir una secuencia de etapas:

- Relevamiento de los procesos actuales y de los datos cargados en las planillas.

- Parametrización del sistema y configuración de las integraciones necesarias.

- Instalación del equipamiento y de los lectores de código de barras en las sucursales.

- Migración inicial de los datos al sistema.

- Capacitación del personal en el uso de los distintos módulos.

- Puesta en marcha, idealmente con un piloto en una sucursal antes de extender el uso a la otra.

- Estabilización y soporte post-implementación durante los primeros meses.

Como condiciones operativas para esta puesta en marcha conviene elegir un período de menor movimiento del negocio para reducir el impacto sobre la atención al cliente, mantener temporalmente las planillas en paralelo hasta confirmar que el sistema funciona de forma estable y prever instancias de ajuste luego de la primera etapa de uso.

## 8. Análisis económico y financiero

En esta sección se ordenan los números del proyecto: cuánto cuesta poner en marcha el SIGC, cuánto cuesta mantenerlo cada año, qué beneficios económicos se esperan y cómo queda el flujo de fondos a lo largo del horizonte de evaluación. Todos los montos surgen del caso provisto por la cátedra y están expresados en pesos. El detalle completo, con las fórmulas y los cálculos, se acompaña en el archivo Análisis económico y financiero - SIGC.xlsx que se incluye en los anexos (Sección 12).

### 8.1 Supuestos de trabajo

El análisis se apoya en los siguientes supuestos, tomados del enunciado:

| Supuesto | Valor |
| --- | --- |
| Horizonte de evaluación | 5 años |
| Tasa de descuento anual | 25% |
| Crecimiento anual de los beneficios | 8% |
| Inflación | No se considera |

La tasa del 25% se usa para traer a valor presente los flujos futuros y refleja el rendimiento mínimo que la empresa le exige al proyecto. Al no considerarse inflación, los valores se trabajan de forma constante a lo largo de los cinco años.

### 8.2 Inversión inicial

La inversión inicial es el desembolso que la empresa realiza en el momento cero, antes de que el sistema empiece a operar. Reúne todo lo necesario para dejar el SIGC funcionando en las dos sucursales y en la administración:

| Concepto | Monto |
| --- | --- |
| Implementación del sistema | $4.200.000 |
| Configuración e integraciones | $2.600.000 |
| Equipamiento y lectores de código de barras | $2.200.000 |
| Migración de datos | $1.000.000 |
| Capacitación inicial | $800.000 |
| Contingencia | $1.200.000 |
| Total inversión inicial | $12.000.000 |

El rubro de contingencia se reserva para cubrir imprevistos durante la puesta en marcha, como ajustes de configuración o demoras en alguna etapa.

### 8.3 Costos operativos anuales

Una vez en funcionamiento, el sistema genera costos que se repiten todos los años. Son los gastos de mantener el servicio en el aire y al equipo capacitado:

| Concepto | Monto anual |
| --- | --- |
| Licencias y soporte | $3.600.000 |
| Hosting / infraestructura | $700.000 |
| Mantenimiento y ajustes | $500.000 |
| Capacitación continua | $300.000 |
| Total costos operativos anuales | $5.100.000 |

Estos costos se mantienen constantes en los cinco años del análisis y se descuentan de los beneficios para obtener el flujo neto de cada período.

### 8.4 Beneficios esperados

Los beneficios son las mejoras económicas que se esperan a partir del uso del sistema. Para el primer año se estiman en $11.300.000, repartidos así:

| Concepto | Monto año 1 |
| --- | --- |
| Ahorro de horas administrativas | $4.800.000 |
| Reducción de errores y reprocesos | $1.500.000 |
| Menores pérdidas por stock mal gestionado | $2.000.000 |
| Margen adicional por mejora en ventas | $3.000.000 |
| Total beneficios año 1 | $11.300.000 |

A partir del segundo año los beneficios crecen un 8% anual, acompañando la mayor adopción del sistema y la mejora progresiva en la gestión. La proyección a cinco años queda de la siguiente manera:

| Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficios | $11.300.000 | $12.204.000 | $13.180.320 | $14.234.746 | $15.373.525 |

### 8.5 Flujo de fondos del proyecto

Con la inversión inicial, los costos operativos y los beneficios proyectados se arma el flujo de fondos. El año 0 recoge la inversión y, de los años 1 a 5, el flujo neto es la diferencia entre los beneficios del período y los costos operativos:

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión inicial | -$12.000.000 | — | — | — | — | — |
| Beneficios | — | $11.300.000 | $12.204.000 | $13.180.320 | $14.234.746 | $15.373.525 |
| Costos operativos | — | -$5.100.000 | -$5.100.000 | -$5.100.000 | -$5.100.000 | -$5.100.000 |
| Flujo neto | -$12.000.000 | $6.200.000 | $7.104.000 | $8.080.320 | $9.134.746 | $10.273.525 |

El flujo neto es positivo desde el primer año y crece a lo largo del horizonte, lo que muestra que, una vez superada la inversión inicial, el proyecto genera fondos de manera sostenida.

### 8.6 Indicadores económico-financieros

A partir del flujo de fondos se calcularon los principales indicadores de evaluación, usando la tasa de descuento del 25%:

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| VAN (Valor Actual Neto) | $8.751.704 |
| TIR (Tasa Interna de Retorno) | 54,2% |
| Payback simple | 1,82 años (aprox. 1 año y 10 meses) |
| Payback descontado | 2,60 años (aprox. 2 años y 7 meses) |

El VAN es positivo, lo que indica que el proyecto genera valor por encima de lo que la empresa le exige al capital invertido. La TIR del 54,2% se ubica bastante por encima de la tasa de descuento del 25%, lo que refuerza la conveniencia de llevar adelante la inversión. El payback muestra que la inversión inicial se recupera en menos de dos años en términos nominales, y en algo más de dos años y medio si se considera el valor del dinero en el tiempo.

La lectura de estos resultados y la decisión final sobre el proyecto se desarrollan en la Sección 9. El modelo completo, con la proyección de beneficios, el flujo de fondos, los indicadores y un análisis de sensibilidad, se encuentra en el archivo Análisis económico y financiero - SIGC.xlsx adjunto en los anexos.

## 9. Evaluación del proyecto

En esta sección se analiza la conveniencia de llevar adelante el proyecto a partir de los datos económicos de la Sección 8. La idea es interpretar los resultados, ponerlos a prueba frente a distintos escenarios y llegar a una conclusión fundamentada sobre la viabilidad del SIGC, usando las herramientas de evaluación trabajadas en la materia.

### 9.1 Criterios de evaluación utilizados

Para evaluar el proyecto se recurrió a los criterios habituales de la evaluación de proyectos de inversión:

- El Valor Actual Neto (VAN), que mide cuánto valor genera el proyecto por encima de la tasa exigida, trayendo todos los flujos a valor presente.

- La Tasa Interna de Retorno (TIR), que indica la rentabilidad propia del proyecto y se compara contra la tasa de descuento del 25%.

- El período de recupero (payback), simple y descontado, que muestra en cuánto tiempo se recupera la inversión inicial.

- La relación beneficio-costo, que compara el valor presente de los beneficios con el de la inversión y los costos.

Todos se aplicaron sobre el flujo de fondos a cinco años, con la tasa de descuento del 25% indicada en el caso.

### 9.2 Análisis costo-beneficio

Si se llevan a valor presente los beneficios y los costos del proyecto a la tasa del 25%, se obtiene el siguiente cuadro:

| Componente | Valor presente |
| --- | --- |
| Beneficios | $34.467.032 |
| Inversión inicial más costos operativos | $25.715.328 |
| Relación beneficio-costo | 1,34 |

La relación beneficio-costo de 1,34 significa que, por cada peso que la empresa destina al proyecto en valor presente, recupera 1,34 pesos en beneficios. Al ser mayor que 1, el proyecto se justifica desde lo económico.

### 9.3 Interpretación de los indicadores

Los indicadores calculados en la Sección 8 se interpretan de la siguiente manera:

| Indicador | Resultado | Lectura |
| --- | --- | --- |
| VAN (25%) | $8.751.704 | Es positivo, por lo que el proyecto agrega valor por encima de la tasa exigida. |
| TIR | 54,2% | Más que duplica la tasa de descuento del 25%, lo que indica un buen margen de rentabilidad. |
| Payback simple | 1,82 años | La inversión se recupera en términos nominales durante el segundo año. |
| Payback descontado | 2,60 años | Considerando el valor del dinero en el tiempo, el recupero se da pasada la mitad del horizonte. |

Los cuatro indicadores apuntan en la misma dirección: el proyecto es conveniente. El VAN positivo y la TIR muy por encima de la tasa de corte muestran que la inversión rinde bastante más de lo que la empresa le exige, y el recupero se da dentro de los primeros años del horizonte de cinco.

### 9.4 Comparación de escenarios y sensibilidad

Como los resultados se apoyan en estimaciones, conviene ver cuán sensibles son a cambios en los supuestos. Se trabajaron dos análisis, que también están desarrollados en el archivo Análisis económico y financiero - SIGC.xlsx.

El primero observa cómo cambia el VAN si se modifica la tasa de descuento:

| Tasa de descuento | VAN |
| --- | --- |
| 15% | $14.406.469 |
| 20% | $11.310.070 |
| 25% (caso base) | $8.751.704 |
| 30% | $6.615.956 |
| 35% | $4.816.034 |
| 40% | $3.285.836 |

El VAN se mantiene positivo incluso con una tasa del 40%, lo que muestra que el proyecto resiste exigencias de rentabilidad bastante mayores a la planteada.

El segundo análisis observa qué pasa si los beneficios estimados resultan mayores o menores a los previstos, manteniendo la tasa en 25%:

| Escenario | VAN |
| --- | --- |
| Beneficios -20% | $1.858.298 |
| Beneficios -10% | $5.305.001 |
| Base (100%) | $8.751.704 |
| Beneficios +10% | $12.198.408 |
| Beneficios +20% | $15.645.111 |

Aun en el escenario más desfavorable, con beneficios un 20% por debajo de lo estimado, el VAN sigue siendo positivo. Esto le da robustez a la conclusión: el proyecto convendría incluso si las estimaciones de beneficios resultaran algo optimistas.

### 9.5 Análisis de riesgo

Más allá de los números, conviene tener presentes los riesgos que podrían afectar el resultado:

- Que los beneficios estimados tarden más en concretarse, sobre todo el ahorro de horas administrativas y la mejora en ventas, que dependen de la adopción del sistema por parte del personal.

- Que la implementación se demore o cueste más de lo previsto; para esto la inversión inicial ya contempla un rubro de contingencia de $1.200.000.

- Que aparezca resistencia al cambio en el uso de la nueva herramienta, lo que refuerza la importancia de la capacitación y del acompañamiento de la dirección señalados en la Sección 7.

- La dependencia del proveedor del sistema para el soporte y el mantenimiento, que está cubierta por el contrato anual incluido en los costos operativos.

El análisis de sensibilidad muestra que, aun considerando estos riesgos, el proyecto mantiene un margen amplio antes de dejar de ser conveniente.

### 9.6 Conclusión de la evaluación

A partir de los criterios aplicados, la evaluación es favorable. El proyecto presenta un VAN positivo de $8.751.704, una TIR del 54,2% muy superior a la tasa de descuento del 25%, un recupero de la inversión dentro de los primeros años y una relación beneficio-costo de 1,34. Los análisis de sensibilidad confirman que estos resultados se sostienen frente a tasas más altas y a beneficios menores a los estimados.

Por todo esto, se considera que la implementación del SIGC es económicamente viable y conveniente para la empresa, y se recomienda llevarla adelante acompañando la inversión con la capacitación y el seguimiento necesarios para que los beneficios proyectados se concreten.

## 10. Conclusiones

A lo largo del trabajo se analizó la propuesta de implementar un Sistema Integral de Gestión Comercial y un tablero de control en una PyME comercial con dos sucursales. El punto de partida fue una situación en la que la información estaba dispersa en planillas separadas, el stock se controlaba de forma manual y los reportes se armaban a mano, lo que generaba errores, demoras y dificultades para tomar decisiones. A partir de ese problema se definió el proyecto, se describió su alcance, se analizó el contexto en el que se inserta y se evaluaron sus aspectos técnicos, organizacionales y económicos.

Del análisis técnico y organizacional surge que la propuesta es realizable con los recursos habituales de una PyME que se digitaliza: un sistema contratado bajo licencia, hosting en la nube, equipamiento para las sucursales y el acompañamiento del proveedor para la configuración, la migración y la capacitación. No requiere infraestructura compleja ni desarrollos propios, pero sí supone cambios en la forma de trabajo y la designación de un referente interno que coordine con el proveedor.

Desde lo económico, la evaluación resultó favorable. Con una inversión inicial de $12.000.000, costos operativos de $5.100.000 anuales y beneficios que parten de $11.300.000 en el primer año, el proyecto muestra un VAN positivo de $8.751.704, una TIR del 54,2% muy por encima de la tasa de descuento del 25% y un recupero de la inversión dentro de los primeros años. La relación beneficio-costo de 1,34 y los análisis de sensibilidad refuerzan esa conclusión, ya que el VAN se mantiene positivo aun con tasas más altas o con beneficios menores a los estimados.

Por todo esto se concluye que el proyecto es viable y conveniente. De todos modos, su éxito depende de algunas condiciones: acompañar la implementación con una capacitación adecuada, sostener el compromiso de la dirección durante la puesta en marcha, mantener disciplina en la carga de la información para que el sistema sea una única fuente confiable y respetar las etapas de implementación propuestas, idealmente con un piloto en una sucursal antes de extender el uso a la otra.

Como aporte principal, la propuesta ordena la gestión comercial de la empresa, centraliza la información de las dos sucursales y le da a la dirección un tablero de control para decidir con datos. Entre las limitaciones, hay que tener presente que tanto los beneficios como los costos son estimaciones basadas en el caso provisto, que los beneficios dependen en buena medida de la adopción del sistema por parte del personal y que el análisis se realizó sin considerar inflación, por lo que en una aplicación real esos valores deberían revisarse y actualizarse. Con esos recaudos, la implementación del SIGC se presenta como una inversión que mejora la operación del negocio y genera valor para la empresa.

## 11. Bibliografía

Para la elaboración del trabajo se utilizaron principalmente los materiales de la cátedra Sistemas de Gestión (UTN, Facultad Regional San Rafael, ciclo lectivo 2026), tanto los documentos del proyecto integrador como los apuntes y presentaciones de las clases. A continuación se detallan las fuentes consultadas.

### Documentos del proyecto integrador

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Práctica integradora guiada con caso provisto por la cátedra. UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Plantilla orientativa de entrega del proyecto integrador. UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Criterios generales de evaluación del proyecto. UTN, Facultad Regional San Rafael.

### Material teórico de la cátedra

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Fundamentos de formulación y evaluación de proyectos (Clase 1). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Gestión de proyectos (Clase 2). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Formulación estratégica de proyectos (Clase 3). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Formulación aplicada de proyectos de inversión (Clase 4). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Fundamentos económico-contables para la formulación de proyectos de sistemas (Clases 5 y 6). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Evaluación financiera de proyectos: el valor del dinero y criterios de rentabilidad (Clase 7). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Formulación estratégica de proyectos de sistemas: entorno, mercado y propuesta de valor (Clase 9). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Estrategia comercial y canales de venta en proyectos de TI (Clase 11). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). De la formulación estratégica al flujo de fondos evaluable (Clase 13). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). El tamiz financiero: la tasa de descuento y los modelos CAPM y WACC (Clase 14). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Evaluación económica de proyectos de TI: flujos de fondos y criterios de decisión (Clase 15). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Integración de la evaluación económica: del modelo financiero a la decisión estratégica (Clase 16). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Financiamiento de proyectos y análisis de riesgo (Clase 17). UTN, Facultad Regional San Rafael.

- Cátedra Sistemas de Gestión (2026). Comunicación, negociación y toma de decisiones en la ingeniería de gestión (Clase 18). UTN, Facultad Regional San Rafael.

## 12. Anexos

Como material complementario del trabajo se incluye el modelo económico y financiero completo, que sirvió de base para las secciones 8 y 9.

### Anexo I — Modelo económico y financiero (planilla)

Archivo: Análisis económico y financiero - SIGC.xlsx.

La planilla contiene el desarrollo completo de los cálculos, con fórmulas que se recalculan al abrir el archivo. Está organizada en las siguientes hojas:

- Supuestos: tasa de descuento, horizonte de evaluación, crecimiento de los beneficios y totales de inversión, costos y beneficios.

- Inversión: detalle de la inversión inicial por concepto.

- Costos: detalle de los costos operativos anuales por concepto.

- Beneficios: beneficios del primer año por concepto y su proyección a cinco años con el crecimiento anual del 8%.

- Flujo de fondos: flujo neto, flujo descontado y flujos acumulados año por año, junto con los indicadores VAN, TIR y payback.

- Sensibilidad: variación del VAN según la tasa de descuento y según el nivel de beneficios.

### Anexo II — Resumen de resultados

A modo de síntesis, los principales resultados de la evaluación son:

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Inversión inicial | $12.000.000 |
| Costos operativos anuales | $5.100.000 |
| Beneficios año 1 | $11.300.000 |
| VAN (25%) | $8.751.704 |
| TIR | 54,2% |
| Payback simple | 1,82 años |
| Payback descontado | 2,60 años |
| Relación beneficio-costo | 1,34 |

Los cuadros de inversión, costos, beneficios, flujo de fondos y sensibilidad desarrollados en las secciones 8 y 9 surgen de esta misma planilla.